📐

DMS CHATBOT

Bản Đồ Kiến Trúc Toàn Diện

Hệ thống Chatbot Hỏi Đáp & Báo Cáo Tổng Hợp

cho DMS Feedback Classification — Rạng Đông

Ngày: 10/09/2026  •  Phiên bản: 1.0

Tham khảo: Rangdong Chatbot (Ralli AI) + TLA HD (Law Insight)

Explore Mode — Tài liệu tư duy kiến trúc

# MỤC LỤC

1. Hiện Trạng Hệ Thống DMS (AS-IS)

2. Bài Học Rút Ra Từ 2 Dự Án Tham Khảo

3. Ma Trận So Sánh 3 Hệ Thống

4. Kiến Trúc Đề Xuất TO-BE — C4 Container

5. Luồng Dữ Liệu Toàn Hệ Thống

6. Chat Engine — Tool-First, LLM Assessment

7. Hybrid RAG Pipeline

8. Database Schema Mở Rộng

9. Conversation Memory 3-Tier

10. Anti-Hallucination Rules

11. API Routes Mới

12. Lộ Trình Triển Khai 4 Giai Đoạn

13. Ước Lượng Tài Nguyên

# 1. Hiện Trạng Hệ Thống DMS (AS-IS)

Hệ thống DMS Feedback Classification hiện tại là một nền tảng phân loại phản hồi khách hàng tự động sử dụng Gemini LLM, gồm 3 container Docker (Watcher + Web + Nginx), lưu trữ trên SQLite WAL và đồng bộ hai chiều với SharePoint.

### Điểm mạnh hiện tại

| Tầng | Đã có | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Data | SQLite WAL | classification_jobs.db (~93MB), label_history.db |
| Analytics | 14 endpoints REST | overview, trends, geography, issue-types, products... |
| Classification | Pure-LLM Pipeline | RAG Product (BM25) → LLM Issue Classifier (21 nhãn) |
| LLM | Gemini Vertex AI | Dual backend (Vertex + API Key), retry, usage tracking |
| Auth | JWT + bcrypt | Token blacklist, role-based access |
| Sync | SharePoint Graph | Bidirectional checkpoint, config assets sync |

### Điểm thiếu cho Chatbot

| Thiếu | Mức | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Vector Database | CRITICAL | Không có semantic search trên toàn bộ feedback text |
| Conversation Engine | CRITICAL | Không có quản lý hội thoại, memory, follow-up |
| Chat API Router | CRITICAL | Không có endpoint /api/chat hay streaming |
| Domain Router / NLU | HIGH | Không có phân loại intent câu hỏi user |
| RAG trên Feedback | HIGH | Analytics chỉ trả SQL aggregated, không có semantic |
| Report Generation | MEDIUM | Chưa có LLM tổng hợp báo cáo ngôn ngữ tự nhiên |

# 2. Bài Học Rút Ra Từ 2 Dự Án Tham Khảo

## Rangdong Chatbot (Ralli AI)

Enterprise chatbot đa domain: báo giá sản phẩm, phân tích CTDA, CNNV RAG, CRM deduplication.

|  | ✅ Pattern Đáng Học — Tool-First, LLM Assessment LLM TUYỆT ĐỐI KHÔNG tính toán số liệu. Python tool chạy SQL aggregation chính xác → LLM chỉ đóng vai diễn giải, dựng bảng, và đưa khuyến nghị hành động. |
| --- | --- |

- Domain Router: Phân loại tự động câu hỏi vào 5+ domain (ctda/cnnv/product/form/crm)

- 4-Tier Memory Compaction: Rule-based → Idle summarize → Active AI summarize → FIFO

- Hybrid RAG: Dense 384D + BM25 Sparse + RRF trên Qdrant

- Token Budget Control: Giới hạn ngân sách token per user/ngày/tháng

- Follow-up Detection: Nhận biết câu hỏi nối tiếp siêu ngắn

- State TTL 14 ngày: MongoDB tự động dọn dẹp

## TLA HD (Law Insight)

Nền tảng phân tích rủi ro hợp đồng cấp Enterprise, Multi-Agent AI, RAG pháp luật Việt Nam.

|  | ✅ Pattern Đáng Học — Hybrid RAG V2 + RRF Kết hợp Dense embedding (ngữ nghĩa) + BM25 Sparse (keyword exact: mã đơn, số hiệu) + Reciprocal Rank Fusion + Cross-Encoder re-ranking. Phân quyền trong Vector queries (Access-Control Scoping). |
| --- | --- |

- Two-Phase Execution: Sync phản hồi tức thì 1-2s + Async AI pipeline chạy ngầm

- 4-Tier Caching: SHA-256 / SimHash / Worker File Cache / LLM Prefix Cache

- Cross-Encoder Re-ranker: BAAI/bge-reranker-base loại bỏ chunk rác

- Anti-Hallucination Grounding Rules: Ưu tiên nguồn gốc, cấm nhận vơ

- 2-Tier Chat Memory: In-Memory RAM + Write-Through PostgreSQL

# 3. Ma Trận So Sánh 3 Hệ Thống

| Khía cạnh | DMS (AS-IS) | Ralli AI | TLA HD | DMS Chatbot (TO-BE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Database | SQLite WAL | MongoDB | PostgreSQL 16 | SQLite WAL ← giữ |
| Vector DB | ❌ Không có | Qdrant 384D | Qdrant 768D+BM25 | Qdrant 768D+BM25 |
| RAG | BM25 product | Hybrid RRF | Hybrid V2+Rerank | Hybrid RRF → +Rerank P4 |
| Chat Memory | ❌ | 4-Tier | 2-Tier RAM+DB | 3-Tier hybrid |
| Anti-Hallucination | CoT prompt | Tool-First | Grounding Rules | Tool-First + Grounding |
| Domain Router | ❌ | 5 domains | Per-session | 15 intents |
| Report Gen | Excel only | Excel+Zalo | DOCX+Excel | MD+DOCX+Excel |
| Streaming | WebSocket | HTTP stream | Polling | SSE streaming |
| Embedding | ❌ | MiniLM 384D | vn-doc 768D | vn-doc-embed 768D |
| Token Budget | Usage tracker | Per-user | Per-user+unit | Per-user ← existing |

# 4. Kiến Trúc Đề Xuất TO-BE — C4 Container

### 3 Nguyên tắc Bất biến

|  | ⚠️ QUAN TRỌNG 1. Tool-First, LLM Assessment — Mọi số liệu từ Python/SQL, LLM chỉ diễn giải. 2. Progressive Enhancement — Xây trên nền SQLite hiện tại, thêm Vector DB dần. 3. Zero Hallucination Tolerance — Chatbot phải trích dẫn nguồn chính xác. |
| --- | --- |

### Danh sách Module Mới

| Module | Chức năng | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 🤖 Chat API | POST /api/chat, /api/chat/stream — endpoint chat chính | P0 |
| 🧭 Intent Router | Phân loại 15 intent (overview, trend, drill-down, lookup, report...) | P0 |
| 🔧 Tool Executor | Gọi analytics service + Qdrant, trả JSON số liệu chính xác | P0 |
| ✍️ Response Builder | Gemini tổng hợp tool results → Markdown response có trích dẫn | P0 |
| 💭 Conversation Mgr | 3-tier memory compaction + follow-up detection | P0 |
| 🔮 Qdrant Vector DB | Dense 768D + BM25 Sparse, Hybrid RRF search | P1 |
| 📐 Embedding Worker | Hook sau classification → encode + upsert vào Qdrant | P1 |
| 🔎 Search API | /api/search/semantic — tìm feedback ngôn ngữ tự nhiên | P1 |
| 📋 Report API | Tạo báo cáo tổng hợp LLM + export DOCX/Excel | P2 |
| 💬 Chat Widget | React component tích hợp vào Dashboard | P2 |

# 5. Luồng Dữ Liệu Toàn Hệ Thống

Dữ liệu đi qua 4 tầng: Nguồn → Xử lý → Lưu trữ → Chatbot phục vụ.

### Tầng 1: Nguồn Dữ Liệu

- SharePoint folder Input/: File Excel phản hồi khách hàng (Watcher poll mỗi 5 phút)

- Web Upload: Upload thủ công qua /api/classify/file

### Tầng 2: Xử Lý

- Read Excel + Normalize: Phát hiện header, chuẩn hóa text tiếng Việt

- RAG Product Match: BM25Okapi + Levenshtein trên catalog sản phẩm

- LLM Issue Classification: Gemini CoT → 21 nhãn + sentiment + brand

- Embed Text (MỚI): SentenceTransformer 768D + BM25 Sparse → Qdrant

### Tầng 3: Lưu Trữ

- SQLite WAL: feedback_records, classification_jobs, chat_sessions (MỚI)

- Qdrant Vector DB (MỚI): dms_feedback_hybrid (768D + BM25 Sparse)

- SharePoint Output/: File Excel kết quả + checkpoint

### Tầng 4: Chatbot Phục Vụ

- Intent Router → phân loại câu hỏi user vào 15 intent

- Tool Executor → SQL Aggregation (14 analytics tools) + Qdrant Semantic Search

- Response Builder → Gemini tổng hợp tool results → SSE Stream

# 6. Chat Engine — Tool-First, LLM Assessment

|  | 🔴 NGUYÊN TẮC CỐT LÕI LLM TUYỆT ĐỐI KHÔNG tính toán số liệu. Python tool chạy SQL aggregation chính xác 100%. LLM chỉ nhận kết quả JSON → diễn giải → đưa nhận xét → gợi ý câu hỏi tiếp. |
| --- | --- |

### Ví dụ Luồng Xử Lý

User hỏi: "Tháng 8 có bao nhiêu phản hồi tiêu cực về đèn LED?"

| Bước | Thành phần | Hành động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Intent Router | Phân loại → DRILL_PRODUCT, entities: {date=2026-08, sentiment=Tiêu cực, product=đèn LED} |
| 2a | Tool: SQL Agg | analytics_service.products(filter) → {AT04: 12, RLT02: 8, ...} |
| 2b | Tool: Qdrant | hybrid_search("đèn LED tiêu cực", filter) → [top 5 feedback gốc] |
| 3 | Response Builder | Gemini nhận tool_results + user_query → sinh Markdown response |
| 4 | SSE Stream | Stream response về Chat UI kèm 📊 số liệu + 💡 nhận xét + ❓ gợi ý |

### 15 Intent Types

| Nhóm | Intent | Ví dụ câu hỏi |
| --- | --- | --- |
| Tổng quan | OVERVIEW | "Tổng quan phản hồi tháng 8?" |
| Tổng quan | TREND | "Xu hướng báo lỗi 3 tháng gần nhất?" |
| Tổng quan | COMPARISON | "So sánh Q2 vs Q3" |
| Drill-down | DRILL_PRODUCT | "Sản phẩm nào bị báo lỗi nhiều nhất?" |
| Drill-down | DRILL_UNIT | "Đơn vị nào có phản hồi tiêu cực nhiều?" |
| Drill-down | DRILL_GEOGRAPHY | "Tỉnh nào phản hồi nhiều nhất?" |
| Drill-down | DRILL_ISSUE | "Chi tiết loại vấn đề Bảo hành" |
| Tra cứu | LOOKUP_FEEDBACK | "Tìm phản hồi về đèn LED AT04" |
| Tra cứu | LOOKUP_FILE | "File DMS-13102025 có bao nhiêu dòng?" |
| Tra cứu | LOOKUP_SIMILAR | "Phản hồi tương tự: pin yếu nhanh hết" |
| Báo cáo | REPORT_DAILY | "Báo cáo hôm nay" |
| Báo cáo | REPORT_WEEKLY | "Tóm tắt tuần này" |
| Báo cáo | REPORT_CUSTOM | "Báo cáo Q3 cho ban giám đốc" |
| Báo cáo | REPORT_EXPORT | "Xuất Excel báo cáo tháng 8" |
| Hệ thống | HELP | "Tôi có thể hỏi gì?" |

# 7. Hybrid RAG Pipeline — Dense + BM25 + RRF

Tham khảo kiến trúc TLA HD V2: Reciprocal Rank Fusion kết hợp ngữ nghĩa + keyword chính xác.

### Ingestion Pipeline

Trigger: Hook sau mỗi batch classification hoàn thành + cron nightly full-reindex.

- SentenceTransformer (dangvantuan/vietnamese-document-embedding) → Dense 768D vector

- BM25 Tokenizer (fastembed Sparse) → Sparse BM25 vector

- Qdrant Upsert: Point = dense + sparse + payload metadata

### Query Pipeline

- User query → Dense encoder (768D) + BM25 encoder (sparse) song song

- Qdrant Prefetch: Top 20 dense + Top 20 BM25

- Payload Filter: date, unit, product, sentiment, labels

- RRF Fusion: Reciprocal Rank hợp nhất thứ hạng

- (Phase 4) Cross-Encoder Re-rank: bge-reranker-base đánh giá cặp (query, chunk)

- Expand Context: Load full feedback + file metadata

- Format Citations: [File: X, Dòng: Y, Ngày: Z]

### Qdrant Collection Schema

| Field | Type | Filterable | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| feedback_id | integer | ✅ | ID bản ghi trong SQLite |
| issue_date | keyword | ✅ | Ngày phản hồi (YYYY-MM-DD) |
| source | keyword | ✅ | Nguồn: Zalo, Hotline, Sales... |
| unit_name | keyword | ✅ | Đơn vị/chi nhánh |
| product | keyword | ✅ | Tên sản phẩm |
| product_line | keyword | ✅ | Dòng sản phẩm |
| sentiment | keyword | ✅ | Tích cực / Trung lập / Tiêu cực |
| labels | keyword[] | ✅ | 21 nhãn phân loại |
| major_group | keyword | ✅ | Nhóm chính (Sản phẩm, Dịch vụ...) |
| content_preview | text | ❌ | 200 ký tự đầu để hiển thị |

# 8. Database Schema Mở Rộng

Thêm 3 bảng mới vào SQLite hiện tại (không cần PostgreSQL cho Phase 1-3):

### chat_sessions — Phiên hội thoại

| Cột | Kiểu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| session_id | TEXT PK | UUID phiên chat |
| user_id | TEXT NOT NULL | Username người dùng |
| title | TEXT | Auto-generated từ câu hỏi đầu tiên |
| active_domain | TEXT | overview ¦ trend ¦ drill ¦ lookup ¦ report |
| slots_json | TEXT | Filter state: date_range, unit, product... |
| token_count | INTEGER | Tổng token đã dùng trong phiên |
| expires_at | TEXT | TTL 7 ngày, tự dọn dẹp |

### chat_messages — Tin nhắn

| Cột | Kiểu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| message_id | INTEGER PK | Auto-increment |
| session_id | TEXT FK | → chat_sessions(session_id) |
| role | TEXT NOT NULL | user ¦ assistant ¦ system ¦ tool |
| content | TEXT NOT NULL | Nội dung tin nhắn |
| metadata_json | TEXT | {tool_used, sources, tokens, latency_ms} |

### embedding_queue — Hàng đợi vector

| Cột | Kiểu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| queue_id | INTEGER PK | Auto-increment |
| feedback_id | INTEGER FK | → feedback_records(feedback_id) |
| content | TEXT NOT NULL | Text cần embed |
| status | TEXT | pending ¦ processing ¦ done ¦ error |

# 9. Conversation Memory — 3-Tier Compaction

Kết hợp kiến trúc từ Ralli AI (4-tier) và TLA HD (2-tier), đơn giản hóa cho DMS:

| Tier | Cơ chế | Trigger | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 | Rule-Based Compact | Mỗi turn | Giữ kết luận + số liệu, bỏ bảng dài. Target < 500 tokens/turn |
| Tier 2 | AI Summarize | Memory > 70% | Gemini tóm tắt turns cũ, giữ 3 turns gần nhất |
| Tier 3 | FIFO Pruning | Emergency | Drop oldest messages cho đến khi dưới ngưỡng |

# 10. Anti-Hallucination Rules

|  | 🛡️ 5 QUY TẮC BẤT BIẾN CHO DMS CHATBOT 1. LLM TUYỆT ĐỐI KHÔNG tính số. Mọi con số từ Tool → SQLite/Analytics Service. 2. Mọi số liệu phải có nguồn: "123 phản hồi (analytics/overview, 01-31/08/2026)". 3. Không suy diễn ngoài dữ liệu → "Dữ liệu này chưa có trong hệ thống." 4. Trích dẫn gốc chính xác. Copy text từ DB, kèm [File: X, Dòng: Y, Ngày: Z]. 5. Phân biệt dữ liệu vs nhận định: 📊 = số liệu thực, 💡 = nhận xét AI. |
| --- | --- |

# 11. API Routes Mới

### Chat Endpoints (Phase 1)

| Method | Path | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/chat | Gửi câu hỏi, nhận JSON response |
| POST | /api/chat/stream | SSE streaming response |
| GET | /api/chat/sessions | Danh sách phiên chat của user |
| GET | /api/chat/sessions/{id} | Chi tiết phiên + lịch sử |
| DELETE | /api/chat/sessions/{id} | Xóa phiên chat |

### Search Endpoints (Phase 2)

| Method | Path | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/search/semantic | Tìm feedback bằng ngôn ngữ tự nhiên |
| POST | /api/search/similar/{id} | Phản hồi tương tự (nearest neighbor) |
| GET | /api/search/embedding-status | Trạng thái indexing vector |

### Report Endpoints (Phase 3)

| Method | Path | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/reports/generate | Tạo báo cáo LLM tổng hợp |
| GET | /api/reports/{id} | Lấy báo cáo đã tạo |
| POST | /api/reports/{id}/export | Xuất DOCX/Excel |

# 12. Lộ Trình Triển Khai — 4 Giai Đoạn

| Phase | Thời gian | Deliverables chính | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Phase 1 | 2-3 tuần | Chat API + Intent Router + Tool-First + Memory | Chatbot hoạt động cơ bản |
| 🟠 Phase 2 | 1-2 tuần | Qdrant + Embedding + Hybrid Search | Tìm kiếm ngữ nghĩa trên feedback |
| 🟡 Phase 3 | 1-2 tuần | SSE Streaming + Report Generator + Export | Báo cáo tự động |
| ⚪ Phase 4 | Tùy chọn | Re-ranking + Auto Reports + Alerting | Nâng cao chất lượng |

### Chi tiết Phase 1 — Foundation

- DB: Thêm chat_sessions + chat_messages vào SQLite

- Chat API: POST /api/chat (non-streaming trước)

- Intent Router: 5 intent cơ bản (overview, trend, drill_product, lookup, help)

- Tool-First: Kết nối 14 analytics endpoints hiện có làm tool

- Response Builder: Gemini tổng hợp tool results → Markdown

- Conversation Memory: Tier 1 rule-based compact

- Follow-up Detection: Basic pattern matching

### Chi tiết Phase 2 — Semantic Search

- Qdrant: Setup embedded (in-process) hoặc container riêng

- Embedding Model: dangvantuan/vietnamese-document-embedding (768D)

- Ingestion: Hook vào PipelineRunner.on_batch_complete()

- Hybrid Search: Dense + BM25 + RRF

- Search API: /api/search/semantic + /api/search/similar

# 13. Ước Lượng Tài Nguyên

| Resource | Phase 1 | Phase 2+ |
| --- | --- | --- |
| RAM (Qdrant) | — (chưa dùng) | ~512MB embedded / 2GB container |
| RAM (Embedding model) | — (chưa dùng) | ~1.5GB (768D model) |
| Disk (Vectors) | — (chưa dùng) | ~50MB (10K) → 500MB (100K) |
| Disk (SQLite chat) | ~10MB | ~100MB |
| Gemini API cost/chat | ~$0.01-0.05/turn | ~$0.02-0.10/report |
| Latency (chat) | ~2-5s (tool+LLM) | ~1-3s (with cache) |
| Latency (report) | ~5-15s | ~3-10s (with cache) |

— Hết tài liệu —